ПРОТОКОЛ

заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

на территории Туксинского сельского поселения Республики Карелия

от 04 мая 2020 года									д. Тукса

№3/2020

Председатель комиссии:

Корнилова И.Н. – глава Туксинского сельского поселения

Секретарь:

Петровина В.Л. – ведущий специалист администрации Туксинского сельского поселения

Члены комиссии:

Калачева Е.В.

Прилукина Т.А.

Кондратьева Э.И.

Калашникова Т.А.

Кекшоева О.И.

Нюппиев И.Н

Васильев Д.В.

Куцабов В.И.

Чупукова Н.Н.

ПОВЕСТКА   ДНЯ:

Вопрос 1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения».

Вопрос 2. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы».

ВОПРОС 1.

Выступили:

Корнилова И.Н. К настоящему моменту по проекту благоустройства общественной территории кладбища д. Тукса, запланированной к реализации в 2020 году проведены конкурсные процедуры, по итогам которых заключен муниципальный контракт.

По благоустройству территории заключен контракт на сумму 1 438 850,25 руб. с ИП Сухоруковым Н.А. Экономия средств составила 371 099,75 руб., данные средства направлены на дополнительные работы по благоустройству территории кладбища в д. Тукса. Таким образом, по состоянию на 4 мая 2020 года законтрактованная стоимость составила  1 809 950 руб.

Работы по благоустройству начаты.

РЕШИЛИ:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения» принять к сведению.

ВОПРОС 2.

Выступили:

Корнилова И.Н.  Форма ежемесячного отчета представлена государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) для ежемесячного заполнения в личном кабинете системы ГИС ЖКХ о ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Предлагаю рассмотреть и согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы».

РЕШИЛИ:

- Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы» по форме, представленной в ГИС ЖКХ.

- Протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Туксинского сельского поселения на 2018-2022 годы» разместить на официальном сайте Туксинского сельского поселения по адресу:   http://adm-tyksa.ru/.

Председатель комиссии:	И.Н. Корнилова

Секретарь комиссии:                                                                                            В.Л. Петровина